**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 18 января 2024 года № 3 | п. Октябрьский |

**Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования» на 2024 год**

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», на основании установленной Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П «О реализации на территории Саратовской области проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах» (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.08.2017 № 411-П, от 14.12.2017 № 652-П, от 03.04.2018 № 162-П, от 13.06.2018 № 325-П, от 20.11.2018 № 631-П, от 11.12.2018 № 683-П, от 12.04.2019 № 253-П, от 03.10.2019 № 701-П, от 24.12.2019 № 912-П, от 16.04.2020 № 285-П, от 28.09.2020 № 805-П, от 24.12.2020 № 1028-П, от 01.02.2021 № 50-П, от 19.08.2021 [N 685-П](consultantplus://offline/ref=28CAE1FC94E83A3277C48C2013E708B55B65F424BA89966669E232F9BB19AB76A940481B54E52DD6B75475BC788C4E003072FFFD01953B4EF56C19F6c7h0M), от 11.03.2022 N 155-П, от 17.05.2022 N 379-П, от 17.08.2022 N 748-П), на основании Устава Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования», согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования» корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3. Направить в представительный орган Октябрьского муниципального образования предложения о внесении изменений в бюджет сельского поселения на 2024 год для корректировки.
4. Обнародовать настоящее Постановление в специальных местах для обнародования с 18.01.2024 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Октябрьского**

**муниципального образования**

**Перелюбского муниципального района Комаров А. С.**

Приложение 1

к постановлению администрации

Октябрьского муниципального образования

от 18.01.2024 года №3

**Муниципальная программа**

**«Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование Программы** | Муниципальная Программа **«**Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования» |
| **2** | **Дата ее утверждения** | 18 января 2024 года |
| **3** | **Заказчик Программы** | - Администрация Октябрьского муниципального образования |
| **4** | **Основной разработчик** | - Администрация Октябрьского муниципального образования |
| **5.** | **Цели и задачи Программы** | -Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства мест захоронения. |
| **6** | **Важнейшие**  **показатели** | -Приобретение и замена ограждения кладбища п. Октябрьский |
| **7** | **Сроки реализации** | 2024 год |
| **8** | **Исполнители Программы** | -подрядные организации |
| **9** | **Объемы и источники финансирования** | Бюджеты всех уровней, областная субсидия, безвозмездные поступления добровольных взносов, пожертвование от физических лиц. |
| **10** | **Система организации контроля за исполнением**  **Программы** | Текущий контроль осуществляется инициативной группой, состав которой утвержден голосованием на собрании граждан Октябрьского МО, Администрацией Октябрьского МО |

**Введение**

Благоустройство мест захоронений населенных пунктов Октябрьского муниципального образования не отвечает современным требованиям. В то же время в вопросах благоустройства территории мест захоронений имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство мест захоронений.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих уровень благоустройства мест захоронения Октябрьского муниципального образования.

Программа предусматривает как решение задачи ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, так и строительство новых объектов, в связи с чем, повысятся качество предоставляемых услуг населению.

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программно-целевым методом**

Кризисное состояние обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием услуг, высокой степенью износа основных фондов.

На сегоддняшний день в аврийном состоянии находятся ограждения кладбища п. Октябрьский, ветхое ограждение имеет разрушенные участки, что способствует нахождению на территории животных. Как следствие страдает санитарное состояние мест захоронения.

Участие в муниципальных программах по благоустройству мест захоронений окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку мест захоронений, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня обслуживания в погребении

**2. Основные цели и задачи Программы**

Главными целями Программы являются улучшение благоустройства, санитарного состояния мест захоронений в населенных пунктах Октябрьского муниципального образования, создания комфортных условий для погребения.

Основной задачей Программы является:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке кладбищ;

- повышение общего уровня благоустройства;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, уважения к своему прошлому.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в течение 2024 года.

**4. Система программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на реализацию задач по каждому из направлений. Основой настоящей Программы является система взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих благоустройство, санитарное состояние мест захоронений:

- подъездные пути к территории мест захоронения;

- ограждение территорий мест захоронения;

- строительство контейнерных площадок и установка урн;

- строительство хозяйственных построек для хранения инвентаря

**5. Механизм реализации Программы**

Основным назначением программных мероприятий является решение социальной задачи - обеспечение достойного погребения, возможности проведения обрядовых действий, безопасного посещения ритуальных мест.

Для успешного осуществления намеченных Программой мероприятий должны быть использованы:

- финансирование за счет бюджетных средств всех уровней;

- средства частного бизнеса;

- средства населения.

В связи с этим для реализации Программы предполагается использование широкого спектра экономических, организационных и правовых мер:

- предоставление средств областного бюджета (прогнозно) и местного бюджетов;

- предоставление средств частного бизнеса;

- предоставление средств населения.

Отбор исполнителей Программы должен осуществляться муниципальным заказчиком.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Затраты на Обустройство мест захоронений в п. Октябрьский Октябрьского муниципального образования Октябрьского муниципального образования составит 1057,26769 тыс. рублей.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составит –1057,26769 тыс. руб., в том числе:

1) За счёт средств местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений добровольных взносов, пожертвований от физических и юридических лиц) - 105,727 тыс.рублей;

2) За счёт средств населения – 40 тыс.руб.;

3) За счёт безвозмездных поступлений от организаций и других внебюджетных источников - 0 тыс. руб.;

За счёт областной субсидии – 911,54069 тыс.рублей.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

-Приобретение и замена ограждения кладбища п. Октябрьский

**7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Порядок реализации Программы и контроля за ходом ее выполнения определяется в соответствии с порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года N 61-П, Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П «О реализации на территории Саратовской области проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах» (в редакции от 3 апреля 2018 года № 162-П)

Система управления Программой включает:

-организационное обеспечение;

-экономические рычаги воздействия;

-правовые рычаги воздействия;

- информационное обеспечение.

Ответственными за реализацию соответствующих разделов Программы являются:

- администрация Октябрьского муниципального образования и инициативная группа граждан, состав которой утверждён собранием граждан Октябрьского МО;

-администрация Октябрьского муниципального образования и инициативная группа анализируют и координируют ход выполнения мероприятий Программы. В течение года ответственные за исполнение Программы подготавливают и представляют бюджетные заявки в финансовое управление администрации Перелюбского муниципального района, предложения по финансированию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями. Финансовое управление администрации Перелюбского муниципального района на основании заявок формируют проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год с распределением по ведомственной структуре расходов.

Заказчик Программы на основании принятого решения о районном бюджете на очередной финансовый год определяет исполнителей программных мероприятий.

Ежегодно заказчик подготавливает и представляет в районное Собрание доклад о ходе реализации Программы за прошедший год, а также предложения о внесении изменений, продлении срока действия Программы, завершении или прекращении работ.

**8. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства мест захоронений Октябрьского, муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности мест захоронений.

Таблица № 1

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель |
|
| **1.** | Составление плана работ по содержанию и благоустройству кладбищ | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| **2.** | Проведение обследования, разработка проектно-сметной документации | Инициативная группа граждан, Администрация Октябрьского МО, Совет депутатов Октябрьского МО |
| **3.** | Приобретение и замена ограждения кладбища п. Октябрьский | Подрядная организация. |